Rapport de projet de LP25

Mohamed Youssef KOUBAA – TC3

Guillaume Tresse -  TC3

Kylian PARGUER -  TC3

Badis Ben Mlouka – TC5

Automne 2025

Lien vers le projet : https://github.com/Fowyous/projet-lp25

# Contexte du projet

le projet consiste à concevoir un programme de gestion de processus pour systèmes Linux, capable de fonctionner aussi bien en local que sur des hôtes distants. L’objectif est de fournir une interface interactive, inspirée de l’outil htop, permettant :

- d’afficher dynamiquement la liste des processus actifs sur une ou plusieurs machines,

- de visualiser des informations détaillées (PID, utilisateur, consommation CPU/mémoire, temps d’exécution, etc.),

- et d’interagir directement avec les processus (mise en pause, arrêt, reprise, redémarrage). L’outil reposera sur des mécanismes standards de communication et d’administration à distance (SSH, etc.), compatibilité avec les principales distributions Linux.

# État des lieux des compétences du groupe

Mohamed Youssef Koubaa :  C’est le premier  langage de programmation que j’ai utilisé mais je n’ai  pas de connaissances en getopt ou manipulation de processus avant de commencer la LP25

Guillaume TRESSE : Fait IF3A/B/C donc ai des connaissances en C, mais pas beaucoup en réseaux

Ben Mlouka Badis : J’avais des connaissances basiques en C et je ne connaissais pas ncurses, mais je savais quelle bibliothèque utiliser pour construire l’interface graphique et j’ai pu progresser en l’apprenant au fil du projet.

Kylian Parguer : J’ai acquis le minimum de connaissance en C suite à IF3, mais je n’ai quasiment jamais fais un quelconque type de code sous linux.

# Répartition des tâches : planification

Pour la partie locale, on a divisé le travail en 3, une personne s’occupe de faire les fonction relative aux processus, une personne s’occupe du main et des fonctionnalités et deux personnes font l’interface graphique.

# Répartition des tâches : réalisation

Guillaume TRESSE S’est occupé de faire les fonctions relatives aux processus.

Youssef KOUBAA S’est occupé du getopt (main).

Ben Mlouka Badis S’est occupé de l’interface graphique.

Kylian Parguer S’est occupé de l’interaction entre le clavier et l’interface.

# Difficultés rencontrées

Manque d’informations récoltés dans les fonctions liés aux processus dans la première version

Dans les premières itérations, l’interface graphique ne pouvait pas afficher correctement certaines colonnes (PPID, GID, état, CPU%, MEM%, uptime) car les fonctions de récupération d’informations sur les processus ne renvoyaient pas encore toutes les données nécessaires.

La principale difficulté a été de gérer l’affichage car certaines informations de processus manquaient au début, rendant l’interface incohérente et nécessitant plusieurs ajustements.

## Compréhension des objectifs

Pour le local, pas de difficulté de compréhension des consignes

## Réalisation des objectifs

- colonnes vides ou décalées (ex. uptime non aligné, noms trop longs débordant),

- affichage incohérent lorsque certaines valeurs (CPU, MEM ou état) étaient absentes,

- impossibilité d'afficher des colonnes pourtant prévues faute de données exploitables.

Pour les fonctions de processus, une version a été fait mais manquait d’informations ce qui aurait pu être réglé si tout avait été développé dès le départ.

Pour  le getopt tout marche comme convenu.

# Proposition d’une amélioration

Il manque encore la partie réseaux donc c’est la prochaine amélioration qu’il y aura

Mise à jour du code UI pour gérer proprement les largeurs de colonnes (troncature des noms, alignement de l’uptime).

Adaptation de l’interface dès que les nouvelles informations ont été ajoutées dans les structures de processus.

Refactorisation de l’affichage ncurses pour que chaque colonne soit correctement espacée et stable même si certaines valeurs sont longues ou manquantes.

# Analyse des résultats

L’interface graphique permet désormais :

- un affichage stable et aligné des processus,

- une mise à jour dynamique sans décalages,

- une visualisation claire malgré la variété des longueurs de chaînes,

- un fonctionnement conforme aux consignes pour le mode local.

# Retour d’expérience

Le retour d’expérience (REX ou RETEX) d’un projet est un des enseignements majeurs de ce projet. Il consiste à reprendre le déroulement réel du projet, à le comparer au plan, puis à identifier les principaux points où les deux divergent afin d’en examiner les causes, les conséquences et les procédures à mettre en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise. Il est fréquent que le RETEX soit pratiqué de manière informelle, ou par un manager n’ayant pas réellement contribué au projet. Certaines structures, en revanche, ont une approche bien plus formelle et enrichissante du RETEX, on pourra par exemple citer les forces armées et l’industrie électro-nucléaire. En effet, procéder à un RETEX complet, sans concession, dont les conclusions impliqueront des mises à jours des doctrines est un processus garant du maintient d’une structure en conditions opérationnelles. Il arrive parfois même de faire le RETEX d’un événement ou d’un projet d’une entité externe (EDF, l’IRSN et l’ASN ont fait un RETEX de l’accident de Fukushima, bien qu’il ait eu lieu sur des réacteurs de nature différente opérés par un autre fournisseur d’électricité, TEPCO).

TRESSE Guillaume : Si je devais refaire le projet, je discuterai au préalable de toutes les fonctions et les informations relatives à ces fonctions dont on a besoin pour la suite. Sur ce problème, c’est de ma faute pour ne pas avoir poser les bonne questions dès le départ et aurait éviter de refaire 3h de code sur une fonctions pour avoir des données plus pertinentes.

# Conclusion

Le projet n’est pas fini, mais il avance bien, il ne manque que la partie réseaux et ce sera parfait, malgré quelques difficulté, le projet se déroule sans vraiment de gros problèmes